SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

BITACORA MARTES 2026-09-08

8 de septiembre de 2026

📓 Bitácora — Martes 8 de septiembre de 2026

Proyecto: SIGVACH — Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

Objetivo del día: Migrar el backend de Supabase a Firebase (Authentication + Cloud Firestore), conectar la app a Firestore en Android/Web/Windows, eliminar el módulo "registros" ajeno al proyecto, e implementar un sistema completo de gestión de usuarios con rol admin y CRUD.

Backend final del día: Firebase (proyecto sigvach26-bd) — Authentication (correo/contraseña) + Cloud Firestore.

# 1. Actividades realizadas

## 1.1 Conexión de Firebase y Firestore al proyecto

Se agregaron las dependencias oficiales al pubspec.yaml:

firebase_core: ^4.14.0
  cloud_firestore: ^6.9.0
  firebase_auth: ^6.6.1

Se instaló la FlutterFire CLI (herramienta global) con:

dart pub global activate flutterfire_cli

Se re-autenticó la Firebase CLI (el token estaba vencido) con firebase login --reauth.

## 1.2 Registro de la app en Firebase Console (proyecto sigvach26-bd)

Se registraron las 3 apps con la FlutterFire CLI:

& "$env:...\flutter_pub_cache\bin\flutterfire" configure `
    --project=sigvach26-bd --platforms=android,web,windows --yes

Resultado:

- App Android (bo.edu.uajms.sigvach)

- App Web (sigvach (web))

- App Windows (sigvach (windows))

Se generó lib/firebase_options.dart con la configuración de las 3 plataformas.

## 1.3 Configuración de Android

La FlutterFire CLI generó automáticamente:

- android/app/google-services.json

- Plugin de Google Services en android/settings.gradle.kts (bloque // START: FlutterFire Configuration)

- Plugin en android/app/build.gradle.kts

## 1.4 Base de datos Firestore

Se confirmó que la base de datos (default) ya existía (región southamerica-west1).

Se habilitó el proveedor Correo electrónico/contraseña en Firebase Authentication (Método de acceso).

## 1.5 Migración completa: Supabase → Firebase Auth

Se reemplazó todo el código de Supabase por Firebase:

| Archivo | Cambio |
| --- | --- |
| lib/services/auth_service.dart | Reescrito: signIn/signUp/signOut con Firebase Auth (guarda displayName) |
| lib/screens/auth_gate.dart | Usa authStateChanges de Firebase en lugar de Supabase |
| lib/screens/login_screen.dart | Login/registro con Firebase; traduce códigos de error a mensajes claros |
| lib/screens/home_screen.dart | Nombre del usuario desde Firebase; cierre de sesión con Firebase |
| lib/screens/ajustes/ajustes_screen.dart | Cierre de sesión con Firebase |
| lib/screens/ajustes/perfil_screen.dart | Cierre de sesión con Firebase |
| lib/screens/splash_screen.dart | Ruta según firebaseReady (AppConfig) |
| lib/screens/setup_required_screen.dart | Texto actualizado a "Firebase no está configurado" |
| lib/config/app_config.dart | Simplificado (ya no lee Supabase; firebaseReady + modeLabel='FIREBASE') |
| lib/main.dart | Inicializa Firebase con try/catch; provee AuthService, FirestoreService, UsuarioController |

## 1.6 Eliminación de Supabase

Se quitó la dependencia supabase_flutter:

flutter pub remove supabase_flutter

Se eliminó lib/repositories/supabase_registro_repository.dart.

Quedaron inertes (ya no se leen) config/local.json y assets/config/supabase.json (referencia del aula; no se borraron por regla).

## 1.7 Limpieza del módulo "registros" (proyecto base)

El módulo "Mis registros" (RecordsScreen, repositorio, etc.) no pertenece al SIGVACH real: vino de un proyecto base.

Decisión del usuario: desconectarlo.

- Se quitó la entrada del menú y el Provider<RegistroRepository>/FirestoreRegistroRepository de main.dart.

- Se eliminó la colección registros de Firestore y su regla de seguridad en la consola.

# 2. Sistema de gestión de usuarios (CRUD con rol admin)

## 2.1 Diseño elegido (Camino B + Opción 2)

Camino B (sin Cloud Functions, plan Spark): auto-registro con datos personales + panel de admin.

Opción 2: el rol admin se asigna automáticamente SOLO al correo admin@sigvach.com; cualquier otro correo queda como usuario.

## 2.2 Archivos nuevos

| Archivo | Rol |
| --- | --- |
| lib/models/usuario_perfil.dart | Modelo UsuarioPerfil (uid, email, nombre, telefono, cargo, rol, activo, creadoEn) |
| lib/repositories/usuario_repository.dart | CRUD sobre Firestore usuarios/{uid} + asignación automática de rol |
| lib/controllers/usuario_controller.dart | Perfil/rol del usuario autenticado (exposición esAdmin); escucha cambios de sesión |
| lib/screens/ajustes/usuarios_admin_screen.dart | Panel admin: listar, editar, cambiar rol, activar/desactivar, eliminar |

## 2.3 Modificaciones para el sistema de usuarios

lib/screens/login_screen.dart: el registro ahora pide Nombres, Apellidos, Teléfono, Cargo + correo + contraseña; al registrarse crea la cuenta en Auth y el perfil en Firestore; si un usuario ya existente inicia sesión sin perfil, se lo crea automáticamente.

lib/main.dart: registra UsuarioRepository y UsuarioController como providers.

lib/screens/ajustes/ajustes_screen.dart: muestra la opción "Usuarios (admin)" solo cuando el usuario autenticado es admin.

## 2.4 Estructura de datos (Firestore)

usuarios/{uid}
├── email:      "operador1@sigvach.com"
├── nombre:     "Operador Uno"
├── telefono:   "71234567"
├── cargo:      "Operador de invernadero"
├── rol:        "admin" | "usuario"
├── activo:     true | false
└── creado_en:  "2026-09-08T11:46:33.262"

> El id del documento = UID de Firebase Authentication (así se vincula la cuenta con el perfil).

## 2.5 Regla de Firestore publicada (para que el admin pueda editar)

match /usuarios/{uid} {
  allow read:   if isAuthenticated() && (getUid() == uid || isAdmin());
  allow create: if isAuthenticated() && getUid() == uid;
  allow update: if isAuthenticated() && (getUid() == uid || isAdmin());
  allow delete: if isAdmin();
}

## 2.6 Usuarios creados y verificados (Chrome/Web)

| Usuario | Rol | Estado |
| --- | --- | --- |
| admin@sigvach.com | admin | ✅ login + panel "Usuarios (admin)" |
| operador1@sigvach.com | usuario | ✅ registro con datos personales |
| tecnico@gmail.com | usuario | ✅ registro con datos personales |
| prueba.firestore@ejemplo.com | usuario | ✅ registro/login (creado antes) |

Se verificó en vivo:

- Registro con datos personales → perfil creado en Firestore con rol correcto.

- Login como admin → aparece la opción "Usuarios (admin)".

- Panel lista los usuarios y las acciones de editar/cambiar rol/activar-desactivar/eliminar se reflejan en Firestore en tiempo real (ej. cambio de nombre de "Operador Uno" a "Lucio Navarro").

## 2.7 Límites conocidos (Camino B)

"Eliminar" desde el panel borra el perfil de Firestore, pero no la cuenta de Firebase Authentication (eso requiere Cloud Functions o hacerlo en la consola).

Un usuario "eliminado" que vuelve a iniciar sesión se recrea el perfil automáticamente.

Para borrado real desde la app o bloquear el login de inactivos se necesitaría Cloud Functions (Camino A).

# 3. Comandos utilizados

| Comando | Uso |
| --- | --- |
| flutter pub get | Descargar dependencias (permitido en el aula). |
| flutter pub upgrade | ❌ PROHIBIDO (podría romper dependencias). |
| flutter pub add firebase_core cloud_firestore firebase_auth | Agregar dependencias de Firebase. |
| flutter pub remove supabase_flutter | Quitar Supabase. |
| dart pub global activate flutterfire_cli | Instalar la FlutterFire CLI. |
| flutterfire configure --project=sigvach26-bd --platforms=android,web,windows --yes | Registrar apps y generar firebase_options.dart. |
| firebase login --reauth | Re-autenticar la Firebase CLI. |
| flutter analyze | Verificar que no haya errores de análisis. |
| flutter run -d chrome | Ejecutar la app en Chrome. |
| flutter run -d web-server --web-port=8091 | Ejecutar la app como servidor web para probar. |

# 4. Cómo correr la app (NUEVO)

La configuración de Firebase va incrustada en lib/firebase_options.dart, por lo que ya NO hace falta config/local.json ni --dart-define-from-file.

flutter pub get     # SÍ (permitido)
flutter run         # elige dispositivo (chrome / windows / android)

# 5. Archivos modificados/creados (resumen)

Nuevos:

lib/firebase_options.dart

lib/models/usuario_perfil.dart

lib/repositories/usuario_repository.dart

lib/controllers/usuario_controller.dart

lib/screens/ajustes/usuarios_admin_screen.dart

docs/07_FIRESTORE.md

android/app/google-services.json

Modificados:

pubspec.yaml

lib/main.dart

lib/app.dart

lib/services/auth_service.dart

lib/screens/auth_gate.dart

lib/screens/login_screen.dart

lib/screens/home_screen.dart

lib/screens/splash_screen.dart

lib/screens/setup_required_screen.dart

lib/screens/ajustes/ajustes_screen.dart

lib/screens/ajustes/perfil_screen.dart

lib/config/app_config.dart

android/settings.gradle.kts

android/app/build.gradle.kts

Eliminados / desconectados:

lib/repositories/supabase_registro_repository.dart (eliminado)

Módulo "registros" (desconectado de main.dart y del menú; no pertenece al SIGVACH)

Colección registros de Firestore y su regla (eliminadas en la consola)

# 6. Pendientes / siguientes pasos

[ ] Probar flutter run en Windows y en un dispositivo/emulador Android reales (solo se probó Chrome/Web).

[ ] (Opcional) Implementar Cloud Functions (Camino A) para: borrado real de cuentas desde la app, bloquear login de usuarios inactivos y que el admin cree cuentas de login ajenas.

[ ] Conectar los módulos reales del SIGVACH (dashboard/cultivos/variables/alertas) a Firestore cuando se requiera (hoy quedaron en SharedPreferences, según decisión de aula).

[ ] Documentar en Word la sección de Firebase/gestión de usuarios para repaso (material de estudio del usuario).