SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

27 LO QUE PIDE LA PLENARIA P4

# 27 · Lo que pide la plenaria P4, comparado con lo que tenemos

Fuente: P4_Pruebas_Despliegue_Defensa_Modulo4.pdf — plenaria del martes 29 de septiembre de

2026, 19:00 a 20:30, M.Sc. Ing. Isaac Lange Aguilar. Fue la última plenaria.

Para qué sirve este archivo: es la lista de trabajo del E3 y del E4, cotejada contra lo que el

proyecto ya tiene. Cada fila marcada con ✗ es una acción pendiente.

____________________________________________________________

# 1. Las cinco fallas que se repitieron en el E2, y dónde estamos

| Falla que se repitió en el E2 | Qué pide la plenaria | Cómo estamos |
| --- | --- | --- |
| Nada que revisar en producción (10 de 28) | Desplegar antes de programar | ✓ Aplicación web y servicio publicados, con /api/v1/salud respondiendo |
| Salud ausente o fuera del contrato (7 de 28) | GET /api/v1/salud, y que consulte la base | ✓ Existe y responde {"estado":"ok","base_de_datos":"conectada"}: consulta la base de verdad |
| Credenciales reales o débiles (9 de 28) | Una cuenta @proyecto.test por rol, con contraseña de 10 o más caracteres | ✗ Las cuentas de prueba son mateosantos@yahoo.es y tecnico@gmail.com, con contraseñas de 6 y 6 caracteres. Hay que crear dos cuentas nuevas y ficticias |
| Restos de plantilla y de asistente (13 de 28) | Buscar [, ** y «Verificación» en el documento antes de exportar | ✗ Por hacer en el documento del E3 |
| El Capítulo 2 no es lo desplegado | 2.6 con lo construido, una decisión y una dificultad | ✓ Escrito sobre lo que corre |

> Las cuatro señales de una vertical sana: salud que consulta la base ✓ · la regla vive en el

> servidor ✓ · una dificultad de verdad contada con su resolución ✓ · una cuenta ficticia por rol ✗.

Acción 1 (de hoy): crear dos cuentas @proyecto.test, una por rol, con contraseña de 10 o más

caracteres; retirar de circulación las dos actuales. La plenaria lo pide de forma explícita y es una

de las fallas más repetidas del grupo.

____________________________________________________________

# 2. Pruebas con evidencia · apartado 2.8

## 2.1 La tabla de casos

Formato exigido por los lineamientos 3.2.8: ID · escenario · esperado · obtenido · estado.

La columna «obtenido» dice lo que se observó (código, mensaje, tiempo) y dónde está la evidencia.

Mínimo por nivel:

| Nivel | Mínimo para el E3 | Cómo estamos |
| --- | --- | --- |
| Unitaria | Dos o tres funciones con reglas de negocio: validaciones, totales, transiciones de estado | ✓ Hay pruebas de servicio y de aplicación, falta contarlas y citarlas por función |
| Integración (API + base) | Cada ruta Must con camino feliz y error, incluidos 401 y 403 | ✓ 106 pruebas del servicio; el 401, el 403 y el 422 ya están medidos contra producción |
| Funcional (de punta a punta) | El flujo Must completo desde la interfaz, en producción, con capturas fechadas | ✗ Falta el recorrido con capturas fechadas de la URL pública |
| Rendimiento | Una medición del RNF de tiempo sobre la URL pública | ✗ Falta la medición y su número |

> Guarda la plenaria: «Un caso fallido registrado vale más que una tabla donde todo pasó». Hay que

> incluir al menos un caso fallido con su commit de corrección y su reejecución. Tenemos tres

> candidatos reales: la unidad del dato de temperatura que el servicio rechazaba con 422, la

> aplicación publicada apuntando a 127.0.0.1, y el AM2302 con el error de la fase 'B'.

## 2.2 Qué evidencia vale

| Vale | Cómo estamos |
| --- | --- |
| Captura fechada en producción, mostrando la URL pública y datos ficticios, numerada como figura | ✗ Por hacer |
| Reporte del runner en el repositorio, en /evidencia, con fecha | ✗ Los informes no están versionados |
| El fallo con su corrección: caso fallido, commit que lo corrige y reejecución | ✓ Existen los tres casos, falta armar la fila |
| La medición del RNF, con la herramienta y la cantidad de registros declaradas | ✗ Por hacer |

No vale: «funciona», capturas de localhost, recortes sin URL ni fecha.

Acción 2: crear la carpeta evidencia/ en el repositorio y guardar ahí las salidas de pytest y

de flutter test con la fecha en el nombre del archivo.

____________________________________________________________

# 3. Del despliegue al despliegue verificado

| Pieza | Qué pide | Cómo estamos |
| --- | --- | --- |
| Pipeline | Push → pruebas → construcción → despliegue → verificación de salud | ✗ No hay. Es opcional para el E3: «sin pipeline, el procedimiento manual se documenta paso a paso en 2.9». Suma, y su ausencia documentada no resta |
| Monitoreo de disponibilidad | Un servicio externo consulta /api/v1/salud y avisa si falla | ✗ Es del E4 |
| Errores, registros, respaldo, límites del plan | Sentry o logs, una línea por petición, respaldo con restauración probada, y las limitaciones declaradas | ✗ Es del E4, en el apartado 2.9 |
| Rendimiento | Medir antes de optimizar, con número antes y después | ✗ La medición es del E3; la optimización, del E4 |

____________________________________________________________

# 4. El documento

## 4.1 Lo que falta escribir

| Apartado | Contenido exigido | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| 2.7 Seguridad | Autenticación y sesiones, autorización por rol, validación, cifrado de credenciales y de comunicaciones, gestión de secretos | E3 |
| 2.8 Pruebas | Plan por niveles y tabla de casos con ID, escenario, esperado, obtenido y estado, con la evidencia referida | E3 |
| 2.9 Despliegue | Plataforma, procedimiento, entornos, URL pública, y en móvil la distribución y el instalable. Limitaciones del plan | E4 |
| Capítulo 3 | Una conclusión por objetivo específico, con grado de cumplimiento y evidencia. Recomendaciones | E4 |
| Anexos | Manual de usuario, manual de instalación y despliegue, repositorio, URL o APK, diagramas legibles | E4 |

## 4.2 Formato

| Exigencia | Cómo estamos |
| --- | --- |
| De 30 a 40 páginas, sin preliminares ni anexos | ✗ Por verificar con el documento del E3 ya armado |
| Resumen de 300 palabras como máximo | ✗ Por verificar |
| Preliminares completos: portada, índices de contenido, de tablas, de figuras y de anexos, con numeración romana hasta el Capítulo 1 | ✓ El formato institucional ya está aplicado |
| Conclusiones: cada una con su evidencia, no con adjetivos | ✓ Criterio ya adoptado; hay que escribirlas con el número adentro |

Ejemplo de la plenaria, que conviene imitar: en lugar de «se aplicó seguridad», escribir

*«cumplido: token de 60 minutos, contraseñas con hash del proveedor y control de rol en cada ruta

protegida; los casos de 403 aprobados (Tabla 19)»*.

____________________________________________________________

# 5. La defensa · T5, del 12 al 15 de octubre

Doce minutos por persona: siete de demostración y cinco de preguntas, con cronómetro.

| Tramo | Qué se muestra |
| --- | --- |
| 0:00 – 1:00 | Problema y usuario: quién usa el sistema, qué hacía antes y qué dato lo prueba |
| 1:00 – 4:30 | El flujo Must completo en producción, entrando con el usuario de prueba |
| 4:30 – 5:30 | Seguridad en vivo: un rol intenta lo que no le corresponde y la API responde 403 |
| 5:30 – 7:00 | Evidencia: tabla de pruebas, repositorio con historial y monitoreo en línea |
| 7:00 – 12:00 | Preguntas, con el sistema abierto |

Una diapositiva como máximo para el problema, y a los 7 minutos se corta la demostración.

Se ensaya con cronómetro en la tutoría T4.

## 5.1 Las ocho preguntas que se hacen en la defensa

| # | Pregunta | Dónde está nuestra respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Dónde se verifica el rol? | backend/app/seguridad.py: requiere_administracion, requiere_operacion, requiere_consulta. El 403 ya está medido contra producción |
| 2 | ¿Qué pasa si el token vence? | La API responde 401. La aplicación todavía no vuelve al inicio de sesión: hay que implementarlo ✗ |
| 3 | ¿Cómo guarda las contraseñas? | Con el hash del proveedor de identidad; nuestro servicio nunca ve la contraseña |
| 4 | ¿Dónde están los secretos? | En variables de entorno de la plataforma; el repositorio tiene .env.example con los nombres y sin valores, y hay un verificador que lo comprueba |
| 5 | ¿Por qué este stack? | Cada elección justificada contra un requisito por su ID |
| 6 | ¿Cómo sabe que funciona? | Una fila de la tabla de pruebas con su evidencia |
| 7 | ¿Qué pasa si se cae? | Monitoreo, respaldo y procedimiento de redespliegue (E4) |
| 8 | ¿Qué quedó pendiente? | Lo declarado como Won't have y las recomendaciones, sin esconderlo |

> Regla de la defensa, textual: «Quien no ejecuta ni explica su sistema, no aprueba la defensa.

> La falta de dominio técnico anula el componente, con independencia de quién haya escrito el código.

> Usar IA está permitido; no entender lo que entregó, no.»

>

> Por eso hace falta, antes del 12 de octubre, un mapa del repositorio: dónde está cada cosa que

> se puede preguntar, con la ruta del archivo y la línea. Ver la acción 5.

Pueden pedir un cambio pequeño en vivo: un texto, una validación, un campo.

## 5.2 Rúbrica

| Criterio | Puntos |
| --- | --- |
| Sistema en producción | 25 |
| Dominio técnico | 30 |
| Seguridad demostrada (401 y 403 en vivo) | 15 |
| Pruebas y evidencia | 10 |
| Respuesta a preguntas | 15 |
| Tiempo y claridad | 5 |
| Total | 100 (vale el 20 % de la nota del módulo) |

____________________________________________________________

# 6. Lo que cierra cada entrega

## 6.1 E3 · sábado 3 de octubre a las 23:59, con el cuestionario Q3

| Pieza | Qué se entrega | Estado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y roles | Sesión que vence y autorización por rol verificada en el servidor en cada ruta protegida | ✓ Servidor sí · ✗ el cliente no vuelve al login con el 401 |
| Pruebas con evidencia | Tabla 2.8 con camino feliz y error de cada Must, casos de 401 y 403, y al menos una suite automatizada | ✗ Por armar |
| Documento | Capítulos 1 y 2 completos en borrador (2.1 a 2.8), con lo observado en el E2 corregido | ✗ Faltan 2.1, 2.7 y 2.8 |
| Sistema | Todos los Must en producción, con validación en cliente y en servidor | ✓ Verificado, falta la comprobación final ruta por ruta |
| Repositorio | Commits en días distintos, pruebas en el repositorio y README al día | ✓ Commits sí · ✗ informes de prueba y README |

> «Un rol que solo se esconde en el frontend no está implementado.» El nuestro se verifica en el

> servidor, así que ese punto está cubierto.

## 6.2 E4 · sábado 10 de octubre a las 23:59, con el cuestionario Q4

Documento completo (Capítulos 1, 2 y 3, preliminares, bibliografía y anexos) · despliegue verificado

el día de la entrega · los dos manuales como anexos · monitoreo y medición del rendimiento en

producción · repositorio final sin secretos.

____________________________________________________________

# 7. Fechas que hay que tener escritas

| Cuándo | Qué |
| --- | --- |
| 28 de septiembre al 1 de octubre | Tutoría T3, en la franja del grupo (la del martes 29 fue corta) |
| Sábado 3 de octubre, 23:59 | E3 y cuestionario Q3 |
| 5 al 9 de octubre | Tutoría T4: revisión del E3, documento completo y ensayo de la defensa |
| Viernes 9 de octubre, 17:00 | T4 del Grupo 3 (el martes 6 no hay actividad; los Grupos 3 y 4 tienen su T4 el viernes a las 17:00 y 18:00) |
| Sábado 10 de octubre, 23:59 | E4 y cuestionario Q4 |
| 12 al 15 de octubre | T5: defensa técnica evaluada, 7 minutos de demostración y 5 de preguntas |
| Martes 13 de octubre, 17:00 | Franja del Grupo 3 para la defensa |

____________________________________________________________

# 8. Las acciones, en orden

| # | Acción | Para qué | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear dos cuentas @proyecto.test, una por rol, con contraseña de 10 o más caracteres | Es una de las fallas más repetidas del E2 y lo pide de forma explícita | Hoy o mañana |
| 2 | Que la aplicación vuelva al inicio de sesión cuando el token vence (401) | Es la pregunta 2 de la defensa y un requisito del E3 | Antes del viernes |
| 3 | Armar la tabla 2.8 con ID, escenario, esperado, obtenido y estado, y un caso fallido con su corrección | Requisito central del E3 | Jueves |
| 4 | Guardar los informes de pytest y flutter test con fecha en evidencia/ del repositorio, y corregir el README | Requisito del E3 | Jueves |
| 5 | Medir el rendimiento en producción sobre la URL pública, con la herramienta y la cantidad de registros declaradas | Nivel de rendimiento del E3 | Jueves |
| 6 | Capturas fechadas del flujo Must completo desde la interfaz, en producción | Nivel funcional del E3 | Viernes |
| 7 | Escribir 2.1, 2.7 y 2.8 del documento | Requisito del E3 | Viernes |
| 8 | Pasar el control de limpieza al documento: buscar [, **, «Verificación», «POR CONFIRMAR» | Falla repetida del E2, con −5 puntos | Antes de exportar |
| 9 | Armar el mapa del repositorio para la defensa: dónde está cada cosa que pueden preguntar | La regla dice que quien no explica su sistema no aprueba | Antes del 9 de octubre |
| 10 | Ensayo con cronómetro del guion de la defensa, de 7 minutos | Se ensaya en la T4 del viernes 9 | Viernes 9 |