SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

23 PLAN DEL E3

# Plan del E3 · Checkpoint técnico

Cierre: sábado 3 de octubre de 2026, 23:59 (se admiten 72 h de atraso, con −10 puntos por día)

Entrega: Santos_Freddy_E3.pdf + los datos en el campo de texto de la tarea

Cuestionario Q3: aparte, 5 % de la nota, cierra a la misma hora y no admite atraso

____________________________________________________________

# 1. Qué pide el E3, y cómo estamos en cada punto

## Autenticación

| Lo que pide | Estado | Qué falta |
| --- | --- | --- |
| Login con contraseñas en hash | ✓ Las gestiona Firebase Authentication: el servicio nunca ve ni almacena la contraseña | Explicarlo en 2.7 |
| Sesión o token que vence | ✓ El token de identidad de Firebase caduca cada hora | Explicarlo en 2.7 |
| Un 401 que devuelve al login | ✗ Encontrado: la aplicación define esNoAutenticado pero no lo usa en ninguna parte. Ante un 401 muestra un error, no devuelve al login | Implementarlo (cambio de código) |

## Autorización por rol

| Lo que pide | Estado | Qué falta |
| --- | --- | --- |
| La API verifica el rol en cada ruta | ✓ Se resuelve en backend/app/seguridad.py, con dependencias por ruta: requiere_administracion, requiere_operacion y requiere_consulta. No depende de la interfaz | Documentarlo en 2.7 |
| Las cuentas nuevas nacen con el menor privilegio | ✓ Doble garantía: la aplicación registra con Roles.porDefecto = operador, y el servicio, si el perfil no trae rol, asigna rol_operador | Documentarlo en 2.7 |
| 403 con el rol equivocado | La lógica está ✓, pero no se ha probado | Probar con el token del Operador (falta su contraseña) |

## Validación doble

| Lo que pide | Estado |
| --- | --- |
| En el servidor, con formato de error único | ✓ Pydantic devuelve 422 con la estructura codigo, mensaje, detalle.campos |
| En el cliente, por usabilidad | ✓ Los formularios validan antes de enviar |

## Todos los Must en producción

Los siete requisitos Must son RF-01, RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09 y RF-11. Hay que

comprobar uno por uno que funcionan en la URL pública, y dejar la evidencia.

Y una corrección pendiente en el código, no solo en el documento:

> DELETE /api/v1/lecturas/{id} existe en el servicio (rutas/lecturas.py, línea 161) y

> contradice la trazabilidad que declaramos (A-01 y RNF-08). Quitarlo del documento ya está hecho;

> falta decidir qué se hace con el endpoint: eliminarlo, o convertirlo en **anulación con

> motivo** (que es lo coherente con «no se altera una lectura»).

## Pruebas con evidencia

| Lo que pide | Estado | Qué falta |
| --- | --- | --- |
| Al menos una suite automatizada con su reporte en el repositorio | ✓ Existen 199 pruebas (106 del servicio y 93 de la aplicación) | Correrlas y versionar los reportes |
| Tabla del 2.8 con camino feliz y error de cada Must, más 401 y 403 | ✗ | Construirla |

## Documento

| Lo que pide | Estado |
| --- | --- |
| Capítulos 1 y 2, apartados 2.1 a 2.8 completos en borrador | Tenemos 2.2 a 2.6 ✓. Faltan 2.1 (está en la monografía), 2.7 Seguridad y 2.8 Pruebas |

## Repositorio

| Lo que pide | Estado | Qué falta |
| --- | --- | --- |
| Commits en días distintos | ✓ 14 días | — |
| Pruebas y reportes versionados | ✗ | Subirlos con el documento |
| README al día | Casi ✓ | Dice 90 casos cuando hay 106, y no documenta el comando de flutter test |

____________________________________________________________

# 2. La lista del docente, verificada

| Verificación | Estado |
| --- | --- |
| Sin token, una ruta protegida responde 401 | ✓ Comprobado contra el servicio publicado |
| Con el rol equivocado, responde 403 | ✗ Falta probarlo: necesitamos el token del Operador |
| Un dato inválido responde 400 o 422 con el formato de la API | ✓ Comprobado (rechaza la variable desconocida con el detalle del campo) |
| Todos los Must funcionan en línea | ✓ Verificado en los recursos; falta el recorrido uno por uno con evidencia |
| Las pruebas automatizadas corren con el comando del campo de texto | Falta documentar el comando de la aplicación |
| Cada fila de la tabla 2.8 tiene evidencia | ✗ Por construir |
| No hay secretos en el repositorio | ✓ Verificado con scripts/verificar_sin_secretos.py |

____________________________________________________________

# 3. El plan, día por día

## Martes 29 (hoy)

Decidir el destino del DELETE de lecturas (quitar o anular con motivo) y aplicarlo en el

código.

Implementar el 401 que devuelve al login en la aplicación.

Empezar a escribir el apartado 2.7 (Seguridad).

(En paralelo, lo del módulo: el pull-up, el divisor ÷2 y la comprobación de 24 h del electrodo.)

## Miércoles 30

La decisión del electrodo y, si revive, la calibración con los patrones → alimenta el 2.8.

Seguir con el 2.7.

## Jueves 1

Firmware: la conversión a pH y la publicación de la variable, para cerrar los Must.

Correr las pruebas (pytest y flutter test) y guardar los reportes en el repositorio.

Empezar la tabla del 2.8 con los casos ya verificados.

## Viernes 2

Cerrar 2.7 y 2.8, y añadir el 2.1 que falta.

Verificar los siete Must en línea, uno por uno, con su evidencia.

Actualizar el README: las dos órdenes de pruebas y el conteo real.

Generar el PDF y revisar el documento completo.

## Sábado 3

Revisión final con la lista del docente, las siete casillas.

Subir el PDF y escribir los datos en el campo de texto (¡con dos usuarios de prueba!).

____________________________________________________________

# 4. Lo que necesito de ti

La contraseña de la cuenta Operador (tecnico@gmail.com). Sin ella no se puede verificar el

403, que es un requisito explícito: el docente pide un usuario de prueba por rol.

La decisión sobre el DELETE de lecturas: ¿se quita el endpoint, o se convierte en

anulación con motivo?

____________________________________________________________

# 5. Los datos que hay que poner en el campo de texto de la tarea

Frontend (URL pública): https://sigvach26-bd.web.app
API (ruta de salud): https://sigvach-api.onrender.com/api/v1/salud
Repositorio: https://github.com/saintssud-sud/Proyecto---Diplomado
Usuario de prueba · rol 1 (administrador): mateosantos@yahoo.es / 654321
Usuario de prueba · rol 2 (operador): tecnico@gmail.com / (por confirmar)
Pruebas automatizadas: (comando) — reporte en (ruta del repositorio)

____________________________________________________________

# 6. Lo que NO hay que hacer

El apartado 2.9 (Despliegue), el Capítulo 3, los manuales y el monitoreo son del

E4. Si ya están, se suman; no restan. Así que no hay que dedicarles tiempo esta semana.