SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

22 RECOMENDACIONES T3 VERIFICADAS

# Recomendaciones de la tutoría T3 — verificación y plan

Fuente: Recomendaciones_E2_T3.txt · M.Sc. Ing. Isaac Lange Aguilar · 28 de septiembre de 2026

Documento revisado por el docente: Santos_Freddy_E2.pdf (48 páginas)

Plazo del E3: sábado 3 de octubre, 23:59

____________________________________________________________

# 1. La valoración

El docente considera esta entrega «la más sólida del grupo», y destaca tres cosas que van más

allá de lo pedido: el ESP32 publicando lecturas reales por HTTPS con clave propia, la evaluación

contra el rango vigente con generación de alertas, y las 199 pruebas automatizadas. También valora

que el apartado 2.6 cuente dificultades verdaderas con su resolución.

Sus observaciones son de ajuste, no de fondo. Eso es importante: no hay que rehacer nada, hay

que afinar.

____________________________________________________________

# 2. Cada recomendación, ya verificada contra el documento

| # | Recomendación del docente | Estado comprobado | Qué hacer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4.4: DELETE /api/v1/lecturas/{id} contradice A-01 y RNF-08 | Confirmado: está en la Tabla 17 («DELETE · Administrador») | Quitarlo, o cambiarlo por anulación con motivo (que es lo coherente con «no se altera una lectura») |
| 2 | 2.4.1: Open-Meteo sigue en la Tabla 10 y no responde a ningún RF | Confirmado: en la Tabla 10 aparece como «Servicio externo de contexto» | Quitarlo de la Tabla 10. En la Tabla 18 ya figura como fuera del alcance evaluado ✓, así que ahí no hay nada que tocar |
| 3 | 2.6.3: la quinta dificultad (permisos del entorno) es del equipo, no del sistema | Confirmado: es la quinta («El entorno de desarrollo impedía ejecutar el analizador…») | Quitarla. Las otras cuatro se quedan: son las mejores del apartado |
| 4 | 2.6.4: la Figura 7 está al límite de 20 líneas | La figura está dentro del límite ✓ | Nada por ahora; solo vigilar si el fragmento crece |
| 5 | Las cuentas de evaluación no deben ir en la monografía | Confirmado: están en el apartado «Acceso para la evaluación» y en la Tabla 19 | Quitarlas del documento; se quedan en el campo de texto de Moodle y en el README |
| 6 | Estimar el consumo diario de Firestore y anotarlo en 2.6 o 2.9 | No está en el documento ✗ | Añadirlo (ver el cálculo abajo) |
| 7 | Ámbito: nombrar el módulo piloto y su ubicación en el objetivo general y la Tabla 1 | Pendiente — es la observación A-4 | Se cierra con la maqueta física que se monta esta semana |
| 8 | Tabla 3 con números del piloto | Parcial: la primera fila ya dice «tres veces al día» | Completar con mediciones por semana (21), días entre renovaciones (15) y detecciones tardías (dato a confirmar con el tutor) |
| 9 | Verificación en vivo en T3: salud, login de los dos roles, una lectura fuera de rango que dispare la alerta, y el operador sin permiso para editar rangos | La salud, el login y la alerta están probados ✓. El operador sin permiso NO se ha probado ✗ | Necesitamos las credenciales de la cuenta Operador para verificarlo antes de la tutoría |
| 10 | Confirmar que el firmware reintenta y guarda las lecturas no enviadas durante el arranque | La cola existe ✓ (el arranque informa «COLA: Memoria de pendientes lista») | Demostrarlo en vivo: apagar el WiFi, dejar que se acumulen lecturas y devolverlo |
| 11 | E3: llevar las pruebas al 2.8 con la tabla de casos (feliz y error por cada Must, 401 y 403) y los reportes de pytest y flutter test versionados | Las 199 pruebas ya existen ✓; falta la evidencia ordenada en el documento | Es la tarea principal del E3 |

## El cálculo del consumo de Firestore (para el punto 6)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Intervalo real de envío | 5 minutos |
| Ciclos por día | 24 h × 12 = 288 |
| Variables por ciclo | 5 |
| Escrituras por día | 288 × 5 = 1 440 |
| Cuota gratuita de Firestore | 20 000 escrituras/día |
| Consumo | 7,2 % de la cuota diaria |

Si se suman las alertas que genera una lectura fuera de rango y los reintentos de la cola, el

consumo se queda por debajo del 10 %, que es el margen que ya se venía declarando.

____________________________________________________________

# 3. Plan hacia el E3 (sábado 3 de octubre, 23:59)

## A. El documento (lo más pesado, y lo que más puntúa)

Partir del E2 y crear la versión del E3 (mismo documento acumulativo, como pide la consigna).

Aplicar los seis ajustes: quitar el DELETE de lecturas y su fila, quitar Open-Meteo de la

Tabla 10, quitar la quinta dificultad del 2.6.3, quitar las cuentas de evaluación, añadir el

cálculo del consumo, y completar la Tabla 3.

Nombrar el módulo piloto en el objetivo general y en la Tabla 1 (cierra A-4).

## B. El apartado 2.8, que es nuevo para el E3

Tabla de casos: por cada requisito Must, el caso feliz y el caso de error.

Los 401 y 403 como casos propios (sin token, con token de rol insuficiente).

Reporte de pytest y de flutter test ejecutados y versionados en el repositorio.

Las tensiones de calibración medidas con los patrones (pH y TDS), cuando estén.

## C. El sistema, antes de la tutoría

Probar el rol Operador: que pueda leer y no pueda editar rangos (recomendación 9).

Demostrar la cola de pendientes: apagar el WiFi, acumular, reconectar.

Calibrar el pH si el electrodo revive el miércoles, y el TDS con el patrón.

## D. Lo que hay que preguntarle al tutor

Está en 21_PREGUNTAS_PARA_LA_TUTORIA.md, y lo urgente es: A-11 y A-12 (que no quedaron

registradas), el ámbito del módulo piloto (A-4) y el número de detecciones tardías de la

Tabla 3.

____________________________________________________________

# 4. Lo que no hay que tocar

Para no perder tiempo ni estropear lo que ya está bien:

El apartado 2.6 en general: el docente lo elogió explícitamente.

Las cuatro dificultades que quedan tras quitar la quinta.

La Tabla 18, donde Open-Meteo ya está declarado fuera de alcance.

El sistema desplegado: funciona y está verificado; las correcciones son del documento.